Методические рекомендации по подготовке и реализации инвестиционных проектов путем заключения концессионных соглашений

г. Уссурийск, 2021

Концессионное соглашение: общие положения

Концессия - это форма взаимодействия органов власти и частного сектора, при которой частный инвестор создает и (или) реконструирует объект за свой счет полностью или частично, при этом право собственности на объект возникает у публичной стороны, а права владения и пользования у частного инвестора. Одним из главных отличительных признаков концессии является этап эксплуатации инвестором созданного или реконструированного объекта и оказание каких-либо услуг, связанных с деятельностью объекта, что позволяет извлекать прибыль и обеспечивает возврат вложенных инвестиций.

К числу таких объектов в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессиях) отнесены:

- сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе стоянки автотранспортных средств, пункты их пропуска и взимания платы с владельцев автотранспортных средств,

- объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии, системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе

- объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации бытовых отходов;

- объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений,

- объекты, предназначенные для благоустройства территорий,

- объекты социального обслуживания населения; и др.

В концессионном соглашении содержатся элементы различных договоров, к которым применяются соответствующие правила гражданского законодательства, если иное не вытекает из Закона о концессиях или существа концессионного соглашения.

Способы заключения концессионного соглашения:

1. Конкурс (открытый конкурс, закрытый конкурс),

2. Без проведения конкурса:

а) заключение концессионного соглашения с единственным лицом, представившим заявку (конкурс признан несостоявшимся);

б) заключение концессионного соглашения с лицом, представившим конкурсное предложение, единственное соответствующее конкурсным требованиям;

в) заключение концессионного соглашения по инициативе инвестора;

г) владение имуществом на основании договора аренды (объекты ЖКХ), заключенного  до 01 июля 2010 года.

Концедент (администрация муниципального образования) в рамках концессионного соглашения:

обязан:

- предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом соглашения для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной соглашением;

-   предоставить концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и (или) который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

имеет право:

- предоставить во владение и в пользование концессионера имущество, принадлежащее концеденту на праве собственности, образующее единое целое с объектом соглашения и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением;

- принимать на себя часть расходов на создание и/или реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения;

- предоставлять муниципальные гарантии;

- принимать на себя обязательства по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Концессионер (частный инвестор) в рамках концессионного соглашения 	обязан:

- выполнить работы по строительству и (или) реконструкции и эксплуатации, подлежащие исполнению за счет собственных или заемных средств (с учетом возможности софинансирования концедентом);

- осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного соглашения, поддерживать его в исправном состоянии;

имеет право:

- передавать с согласия концедента объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению;

- исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц

Концессионное соглашение в порядке частной инициативы.

Инициатор проекта имеет право:

- обратиться к концеденту с предложением заключить соответствующее соглашение в отношении объекта, которого нет в утверждённом до 1 февраля текущего года органами власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления перечне объектов, в отношении которых планируется заключать концессионные соглашения,

- предложить органам власти условия, на которых он готов реализовать проект.

Требования к инициатору проекта концессионного соглашения:

Общие требования – отсутствие :

- решения о ликвидации,

- определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве,

- недоимки по налогам, сборам

Специальное требование – наличие:

- наличие  средств или  возможность их получения в размере не менее 5% от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций.

Основные этапы реализации частной инициативы при заключении концессионного соглашения.

1. Направление инициатором предложения и проекта концессионного соглашения потенциальному концеденту;

2. Согласование такого предложения

3. Получение заявок от иных заинтересованных лиц

4. Принятие решения концедентом о заключении концессионного соглашения.

Заключение концессионного соглашения в порядке частной инициативы: шаг за шагом.

1. Направление инициатором предложения о заключении концессионного соглашения и проекта концессионного соглашения потенциальному концеденту.

Шаг 1. Переговоры инициатора с уполномоченным органом (ч. 4.12 ст. 37 Закона № 115-ФЗ) связанные   с подготовкой проекта  концессионного соглашения до направления предложения  – право (но не обязанность!).

Шаг 2. Инициатор проекта готовит предложение о заключении концессионного соглашения по установленной форме.

Если объектом концессионного соглашения является объекты водоснабжения и водоотведения, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней направляет такое предложение в орган, осуществляющий регулирование цен (тарифов), для согласования долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Шаг 3. Инициатор проекта передаёт предложение и проект концессионного соглашения на своих условиях для согласования в уполномоченный орган.

2. Согласование предложения о заключении концессионного соглашения

Шаг 4. Уполномоченный орган  в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения рассматривает такое предложение и принимает решение о:

1) возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;

2) возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях;

3) невозможности заключения концессионного соглашения.

Шаг 5. Уполномоченный орган

1) при принятии положительного решения, в течение 10 дней размещает на сайте www.torgi.gov.ru предложение  инициатора о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц;

2) при  принятии  решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях  уполномоченный орган проводит переговоры  с инициатором.

Инициатор проекта по результатам переговоров представляет в уполномоченный орган:

предложения о заключении концессионного соглашения,

проект концессионного соглашения с внесенными изменениями, который уполномоченный орган обязан рассмотреть в течении 3-х дней и при принятии положительного решения, в течение 10 дней размещает на сайте www.torgi.gov.ru предложение инициатора для принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных инициатором в предложении о заключении концессионного соглашения на предложенных инициатором и согласованных концедентом условиях.

3) при принятии  решения  о невозможности заключения концессионного соглашения. Отказ в заключение концессионного соглашения возможен в случае, если:

1) деятельность инициатора не допускается в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом;

2) объект концессионного соглашения изъят из оборота или ограничен в обороте;

3) у концендента отсутствуют права собственности на объект концессионного соглашения;

4) объект концессионного соглашения является несвободным от прав третьих лиц;

5) создание и (или) реконструкция объекта концессионного соглашения, не соответствуют программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам;

6) у концендента отсутствует ресурсное обеспечение для заключения и исполнения концессионного соглашения на предложенных лицом условиях;

7) объект концессионного соглашения не требует реконструкции;

8) создание объекта концессионного соглашения не требуется;

9) инициатор проекта отказался от ведения переговоров, либо в результате переговоров стороны не достигли согласия по условиям концессионного соглашения;

10) в случае, если объекты концессионного соглашения не соответствуют утвержденным схемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

11) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

3. Получение заявок от иных заинтересованных лиц

Важно! Инициатор проекта при подготовке проекта концессионного соглашения должен учитывать риски "перехвата" собственной инициативы другими потенциальными участниками конкурса.

Шаг 6. Потенциальный концедент в течение 45 дней регистрирует поступающие в его адрес заявки на заключение концессионного соглашения от иных лиц (при наличии).

4. Принятие решения концедентом о заключении/незаключении концессионного соглашения

Шаг 7. Концендент по истечении 45 дней обязан:

- провести конкурсный отбор поступивших заявок и заключить договор с победителем;

- заключить соглашение с инициатором проекта без проведения конкурса если других заявок не поступало.

Заключение концессионного соглашения в рамках частной инициативы является позволяет ускорить процесс и упростить формальные процедуры реализации проектов инженерной и социальной инфраструктуры.

Концессионный конкурс.

Порядок проведения концессионного конкурса предполагает последовательность следующих этапов:

Этап 1. Прием заявок на участие в конкурсе

| № | Поэтапный алгоритм действий | Разъяснение к действию | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие концедентом решения о заключении концессионного соглашения. | Решение о заключении концессионного соглашения принимается концедентом в отношении объектов, права собственности на которые принадлежат муниципальному образованию, - органом местного самоуправления. (часть 1 статьи 22 ФЗ о КС). Обязательные положения решения о заключении концессионного соглашения: 1) Существенные условия концессионного соглашения, к которым относятся: а) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; б) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; в) срок действия концессионного соглашения; г) описание объекта концессионного соглашения; д) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; е) порядок предоставления концессионеру земельных участков; ж) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; и) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению; к) размер концессионной платы; л) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения; м) обязательства по подготовке территории; 2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 3) вид конкурса (открытый или закрытый); 4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (для закрытого конкурса); 5) срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в сети «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса или для закрытого конкурса – срок направления сообщения о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие определенным лицам; 6) орган, уполномоченный концедентом на: 6.1. утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых решением о заключении концессионного соглашений положений конкурсной документации; 6.2. создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии. (часть 2 статьи 22 Закона о КС). | Подготовка и принятие решения о заключении концессионного соглашения и конкурсная процедура занимают до 6 месяцев. Длительность конкурсной процедуры оценивается в среднем в 4 месяца. |
| 2 | Создание конкурсной комиссии | Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. (часть 1 статьи 25 Закона о КС) | Уполномоченный на создание конкурсной комиссии орган определяется решением о заключении концессионного соглашения. |
| 3 | Формирование конкурсной документации | Требования к сведениям, которые должна содержать конкурсная документация установлены статьей 23 Закона о КС. Общее ограничение: конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе. | Уполномоченный на утверждение конкурсной документации орган определяется решением о заключении концессионного соглашения. |
| 4 | Публикация сообщения о проведении конкурса и конкурсной документации | 1.Сообщение о проведении конкурса публикуется конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при проведении открытого конкурса) или направляется лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса) в срок, установленный конкурсной документацией. 2. Конкурсная комиссия вправе опубликовать сообщение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, при условии, что такое опубликование не может осуществляться вместо опубликования в официальном издании и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (части 1-2 статьи 26 Закона о КС) | В срок установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. |
| 5 | Представление заявок на участие в конкурсе | (часть 2 статьи 27 Закона о КС) | Срок представления заявок не менее - 30 дней со дня опубликования сообщения о проведении конкурса (для открытого конкурса), - не менее 30 дней со дня направления приглашений на принятие участия в конкурсе (для закрытого конкурса). |
| 6 | Регистрация заявок на участие в конкурсе | Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки. (часть 4 статьи 27 Закона о КС) | В день предоставления/поступления |
| 7 | Разъяснения конкурсной документации по запросам заявителей | Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются в письменной форме, если запросы от заявителей поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. | В сроки, установленные конкурсной документацией, с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. |
| 8.1 | Изменение или отзыв заявки на участие в конкурсе (опционально) | Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. (часть 7 статьи 27 Закона о КС) | В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок. |
| 8.2 | Принятие концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся в случае получения менее двух заявок | В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся. (часть 6 статьи 27 Закона о КС) | На следующий день после истечения срока представления заявок. |
| 8.3 | Вскрытие конверта с единственной заявкой, рассмотрение единственной заявки | В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с пунктом 6 статьи 27 Закона о КС, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. (часть 6 статьи 29 Закона о КС) | На следующий день после истечения срока предоставления заявок. |

Этап 2. Определение участников конкурса

(рассмотрение нескольких заявок на участие в конкурсе)

| № | Поэтапный алгоритм действий | Разъяснение к действию | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Вскрытие конвертов с заявками на участие | Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе (части 1-2 статьи 28 Закона о КС) | В день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. |
| 10 | Оформление протокола о вскрытии конвертов с заявками | При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе: - наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя; - конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается; сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией. (часть 1 статьи 28 Закона о КС) | В сроки, установленные конкурсной документацией. |
| 11 | Проведение предварительного отбора участников конкурса | Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет: 1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации; 2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией; 3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о КС; 4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него. Основания для принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случаях, установленных законом. (Статья 29 Закона о КС). | В сроки, установленные конкурсной документацией. |
| 12 | Принятие решения о допуске к участию в конкурсе, оформление протокола проведения предварительного отбора участников в конкурсе | Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя: - наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе; - наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения. (часть 2 статьи 29 Закона о КС) | В сроки, установленные конкурсной документацией. |
| 13 | Направление участникам конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения | Конкурсная комиссия направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. (часть 4 статьи 29 Закона о КС) | В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока предоставления конкурсных предложений. |
| 14 | Возвращение задатков заявителям, не допущенным к участию в конкурсе | Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе. (часть 4 статьи 29 Закона о КС) | В течении пяти рабочих дней со дня подписания протокола о проведении предварительного отбора. |

Этап 3. Проведение конкурса

(при подаче нескольких заявок на участие  в конкурсе)

| № | Поэтапный алгоритм действий | Разъяснение к действию | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Представление конкурсных предложений | Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается опись представленных документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. (части 1, 3 статьи 30 Закона о КС) | До момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. |
| 16 | Регистрация поступающих конкурсных предложений | Представленное конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения. (часть 2 статьи 30 Закона о КС) | В сроки, установленные конкурсной документацией. |
| 17 | Изменение или отзыв участником конкурсного предложения | Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение. (часть 4 статьи 30 Закона о КС) | В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. |
| 18 | Внесение задатка для участия в конкурсе | В случае, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка после дня окончания представления заявок на участие в конкурсе, участник конкурса вносит задаток в порядке, в размере и в срок, которые установлены конкурсной документацией. (часть 2 статьи 30 Закона о КС) | В срок, который установлен конкурсной документацией, но не после дня истечения срока представления конкурсных предложений. |
| 19 | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениям, оформление протокола вскрытия конвертов | Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, установленном конкурсной документацией. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: - наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса; - сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. (часть 1 статьи 31 Закона о КС) | В день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. |
| 20 | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, осуществляются в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса. (часть 1 статьи 32 Закона о КС) | В установленном конкурсной документацией порядке |
| 21 | Принятие конкурсной комиссией решения о соответствии или несоответствии конкурсного предложения требованиям документации | Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации. Основания для принятия решения о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случаях, установленных Законом о КС. (части 2,3 статьи 32 Закона о КС) | В соответствии с конкурсной документацией |
| 22 | Определение победителя конкурса, оформление протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются: 1) критерии конкурса; 2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях; 3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации; 4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5, 5.1 и 6 статьи 32 Закона о КС; 5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса. (части 1, 3 статьи 33 Закона о КС) | В соответствии с конкурсной документацией |
| 23 | Оформление протокола о результатах проведения конкурса | Конкурсной комиссией подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются: 1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса; 2) сообщение о проведении конкурса; 3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса); 4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии; 6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию; 8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса; 9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения; 10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. (Часть1 статьи 34 Закона о КС) | Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений. |
| 24 | Обсуждение концедентом с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, условий концессионного соглашения | После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса орган, уполномоченный концедентом, проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, которые являлись критериями конкурса и (или) их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения. Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия концессионного соглашения, которые не подлежат изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, которые установлены в решении о заключении концессионного соглашения. (Часть 1.1 статьи 36 Закона о КС) | Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией. |
| 25 | Возвращение задатка участникам конкурса | Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса (Часть 3 статьи 34 Закона о КС) | В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. |
| 26 | Публикация (размещение) сообщения о результатах проведения конкурса | Конкурсная комиссия обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием: - наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или - решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (Часть 1 статьи 35 Закона о КС) | В течении пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся. |
| 27 | Уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса | Конкурсная комиссия обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме. (Часть 2 статьи 35 Закона о КС) | В течении пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концидентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся. |
| 28 | Направление участникам конкурса разъяснений результатов конкурса на основании их обращений | Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения. (Часть 3 статьи 35 Закона о КС) | В течении тридцати дней со дня получения обращения. |
| 29 | Направление проекта концессионного соглашения победителю конкурса | Концедент направляет победителю конкурса экземпляр протокола о результатах проведения конкурса, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о КС и другими федеральными законами условия. (Часть 1 статьи 36 Закона о КС) | В течении пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. |
| 30 | Подписание концессионного соглашения | Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными указанными в Законе о КС лицами при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания. (Часть 4 статьи 36 Закона о КС) | В срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса. |
| 31 | Заключение концессионного соглашения в случае отказа победителя от подписания концессионного соглашения | В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о КС и другими федеральными законами условия. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся. (Часть 2 статьи 36 Закона о КС) | Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. |
| 32 | Принятие концедентом решения об отказе в заключении концессионного соглашения в случае, если в отношении победителя конкурса (иного лица, с которым должно быть заключено концессионное соглашение) принято решение о его ликвидации (прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) | В случае, если после направления концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса либо заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о КС (части 6 статьи 29, 7 статьи 32) установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом (Часть 3.1 статьи 36 Закона о КС) | В пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке. |
| 33 | Предложение концедента заключить концессионное соглашение участнику конкурса в случае принятия в отношении победителя решения об отказе в заключении концессионного соглашения (опционально) | В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. (Часть 3.2 статьи 36 Закона о КС) |  |

Этап 4. Определение участников конкурса

(при рассмотрении единственной заявки на участие в конкурсе)

| № | Поэтапный алгоритм действий | Разъяснение к действию | Сроки, установленные конкурсной документацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Направление заявителю, представившему единственную заявку, предложения о заключении концессионного соглашения | В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. (Часть 6 статьи 29 Закона о КС) | В течении десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. |
| 35 | Направление заявителем предложения концеденту о заключении концессионного соглашения | (Часть 6 статьи 29 Закона о КС) | Срок представления заявителем предложения составляет не более чем 60 рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. |
| 36 | Рассмотрение концедентом предложения заявителя, представившего единственную заявку | (Часть 6 статьи 29 Закона о КС) | Срок рассмотрения концедентом представленного предложения устанавливается решением концедента, но не может быть более 15 рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. |
| 37 | Принятие концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившем единственную заявку | По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем. (Часть 6 статьи 29 Закона о КС) |  |
| 38 | Направление заявителю, представившему единственную заявку, проекта концессионного соглашения | Концедент направляет заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о КС и другими федеральными законами условия. (Часть 3 статьи 36 Закона о КС) | Не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения |
| 39 | Подписание концессионного соглашения | (Часть 3 статьи 36 Закона о КС) | В срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. |
| 40 | Возврат заявителю, представившему единственную заявку, внесенный им задаток | Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если: 1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения; 2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения; 3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения. (Часть 7 статьи 29 Закона о КС). | в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся; в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения; в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения. |

Этап 5. Проведение конкурса

(рассмотрение единственного конкурсного предложения)

| № | Поэтапный алгоритм действий | Разъяснение к действию | Сроки, установленные конкурсной документацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Признание конкурса несостоявшимся, если было представлено менее двух конкурсных предложений | Конкурс по решению концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. (Часть 7 статьи 32 Закона о КС) |  |
| 42 | Рассмотрение концедентом единственного конкурсного предложения, принятия им решении о заключении с этим участником концессионного соглашения | Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении. (Часть 7 статьи 32 Закона о КС). | В тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. |
| 43 | Направление единственному участнику конкурса проекта концессионного соглашения | Концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о КС и другими федеральными законами условия. (Часть 3 статьи 36 Закона о КС) | Не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения. |
| 44 | Возвращение задатка единственному участнику конкурса, в отношении которого не было принято решение о заключения с ним концессионного соглашения | В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему. (Часть 7 статьи 32 Закона о КС) | В пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока. |
| 45 | Подписание концессионного соглашения | Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными лицами при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания. (Части 1, 3 статьи 36 Закона о КС). В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса. | Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. |
| 46 | Отмена или изменение решения концедента о заключении концессионного соглашения, в случае объявления конкурса не состоявшимся | В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения. (часть 7 статьи 32 Закона о КС) |  |